## Slide 1
Förutsättningar
seo-mcp-server | 2026

## Slide 2
Tekniska systemkrav
Krav | Minimum | Rekommenderat
Node.js | v18+ | v20 LTS
npm | v9+ | v10+
RAM | 512 MB | 1 GB+
Disk | 100 MB | 500 MB (inkl. cache)
OS | Linux, macOS, Windows | Linux (Ubuntu 22.04+)

## Slide 3
Paketberoenden
Nätverkskrav: Utgående HTTPS (port 443), ingen inkommande port krävs
Paket | Version | Syfte
@modelcontextprotocol/sdk | ^1.0.0 | MCP-serverramverk
zod | ^3.0.0 | Schema-validering
Node.js inbyggd fetch | — | HTTP-förfrågningar (Node 18+)

## Slide 4
Kunskapsförutsättningar
UTVECKLINGSTEAMET:
JavaScript/Node.js — ES-moduler, asynkron programmering
MCP-protokollet — Model Context Protocol
SEO — on-page SEO, meta-taggar, sitemaps, robots.txt
HTML/DOM-parsning — analysera webbsidor
DRIFT & UNDERHÅLL:
Linux-serveradministration (om egenhostad)
Git-versionshantering
npm-pakethantering

## Slide 5
Checklista — innan utvecklingsstart
⬜ Node.js v18+ installerat — Utvecklare
✅ Git-repo uppsatt och tillgängligt — Klart
⬜ MCP-klientmiljö för testning — Utvecklare
⬜ Testsidor identifierade för SEO-analys — Produktägare
⬜ SEO-regler och krav definierade — SEO-specialist
⬜ CI/CD-pipeline konfigurerad — DevOps

## Slide 6
Checklista — innan produktion
⬜ Alla 6 kärnverktyg implementerade och testade — Utvecklare
⬜ Felhantering och rate limiting på plats — Utvecklare
⬜ Dokumentation komplett — Utvecklare
⬜ Hosting/deployment-miljö förberedd — DevOps
⬜ Övervakning och loggning konfigurerat — DevOps
⬜ Säkerhetsgranskning genomförd — Säkerhet

## Slide 7
Juridiska & regulatoriska förutsättningar
Web scraping — Respektera robots.txt och webbplatsers användarvillkor
GDPR — Ingen persondata samlas in vid standard SEO-analys
Licensiering — MIT-licens; verifiera att beroenden är kompatibla
API-villkor — Följ användarvillkor för Google APIs etc.

## Slide 8
Beroenden & risker
Risk | Sannolikhet | Påverkan | Åtgärd
MCP SDK bryter kompatibilitet | Medel | Hög | Pinnade versioner
Rate limiting från webbplatser | Hög | Medel | Fördröjning, caching
Node.js-versionsändringar | Låg | Medel | LTS-versioner
Komplex JS-rendering | Hög | Medel | Headless browser

## Slide 9
Antaganden
MCP-klienten hanterar autentisering och användaråtkomst
Servern körs lokalt eller i betrodd miljö — ingen egen auth initialt
Analyserade webbsidor är publikt tillgängliga
Grundfunktionaliteten byggs utan betalda tredjepartsverktyg
MVP levereras med 6 kärnverktyg innan eventuell utökning